**云南省企业就业失业**

**项目计划书**

**腾智软件开发公司**

**2024年4月**

**编写人：李孙鹏**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **版本** | **修订日期** | **负责人** |
| **1.0** | **2021/3/1** | **李孙鹏** |
| **1.1** | **2021/3/10** | **李孙鹏** |
| **2.0** | **2021/4/1** | **李孙鹏** |
| **2.1** | **2021/4/8** | **李孙鹏** |
|  |  |  |

## 1.1 编写目的

本文档是关于“云南省就业失业数据采集系统”的项目计划书，目的是为了保证项目团队按时保质地完成项目目标，并提供行动基础和项目工作的依据。

在项目生命周期内，本计划书描述了以下内容：

为了保证《云南省企业就业失业数据采集系统》项目团队按时保质地完成项目目标，便于项目团队成员更好地了解项目情况，使项目工作开展的各个过程合理有序，因此以文件化的形式，把对于在该项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度、经费预算、项目内外环境条件、风险对策等内容做出的安排以书面的方式，作为项目团队成员以及项目干系人之间的共识与约定，项目生命周期内的所有项目活动的行动基础，项目团队开展和检查项目工作的依据。

## 1.3 定义

·WBS：工作分解结构

·DBA：数据库管理员

·DBMS：数据库管理系统

·UI：用户界面

·CCB：变更控制委员会

·EMV：损益期望值，根据风险发生概率计算出的期望损益

·项目生命周期：本项目从概念到完成所经过的所有阶段

·优先级：规定数字0至4代表优先级，其中0为最高优先级

·监测点用户：企业就业失业用户

·区级管理用户：区企业就业失业管理用户，仅存在于人口数较多的市

·市级管理用户：市（区县）企业就业失业管理用户

·省级管理用户：云南省就业失业管理用户

## 1.4 参考资料

Johnson, A., & Chen, L. (2018). 敏捷项目管理实践. 北京: 机械工业出版社.

Wang, X., & Li, H. (2017). 软件项目管理经验分享. 北京: 电子工业出版社

Liu, Y. (2016). 软件项目计划编写与控制. 上海: 上海交通大学出版社.

·《<云南省就业失业数据采集系统项目>需求规格说明书》

·《云南省企业就业失业数据一览》

·《各产业劳动力需求情况表》

·《行业需求情况表》

·《用人单位需求情况表》

·《各类职业供求情况表》

·《求职人员构成情况表》

·《招聘、应聘条件情况表》

# 2 项目概述

2.1 背景

2.1.1 项目的名称

本项目的名称是《云南省企业就业失业数据采集系统》。

2.1.2 委托单位

本项目由云南省人力资源部门委托进行开发。

2.1.3 项目的用户（单位）

该系统的主要用户为云南省人力资源部门和云南省各企业。

2.1.4 项目的任务提出者

本项目的任务提出者是XX软件开发公司外联部的A经理。

2.1.5 项目的主要承担部门

本项目的主要承担部门是XX软件开发公司的开发部。

2.1.6 项目建设背景

根据《云南省人力资源部关于人力资源合理利用工作的实施意见》，为了保障云南省人民的就业率，必须加强对就业数据的采集工作，并建立一个高效的数据采集系统。云南省人力资源部门将此项建设工作列入重要的督查内容，以便及时掌握就业情况和就业动态。

目前，对于云南省企业的就业失业数据采集工作主要采用相关部门走访调查和普查各企业的方式。然而，全省的企业数量众多，工作量越来越大，原有的工作模式已经无法满足市委市政府的要求。因此，利用现代信息技术和互联网的优势，建立一个名为《云南省企业就业失业数据采集系统》的系统，提高信息的及时性并减轻相关工作人员的劳动强度，是非常必要和紧迫的任务。

在今天计算机技术高度发达的情况下，利用信息技术对大量复杂的信息进行有效的收集和管理已成为一种普遍而实用的手段。本项目开发的系统旨在方便采集云南省企业的就业失业数据，独立于其他系统，形成一个完整的系统，并具备使用的便利性。

2.1.7 软件系统与其他系统的关系

本系统中，省部功能应挂在省人力资源中心的内部网站上，企业功能应挂在各企业自身的系统中。此外，上级部门还应有一个接收下级汇报数据的系统，挂在上级部门的内部网站上。

2.1.8 软件系统与机构的关系

除了云南省人力资源部和云南省各企业之外，本系统还与省人力资源部的上级部门有关，必须符合相关规定和标准。如果在技术风险的认定上发生争议，应由A风险评估机构进行认定。如果在验收结果上发生争议，应由B检验机构进行鉴定。

2.2 项目范围和目标

2.2.1 项目范围

本项目的范围包括系统的设计、开发、测试、部署和维护等全过程。具体包括但不限于以下内容：

系统需求分析和功能设计

数据库设计和数据采集功能实现

用户界面设计和用户交互功能实现

数据的输入、存储和管理

数据的统计分析和报告生成

系统的安全性和稳定性保障

系统的部署和运维支持

2.2.2 项目目标

本项目的主要目标是建立一个高效、准确、可靠的云南省企业就业失业数据采集系统，实现以下目标：

实时采集和更新云南省企业的就业失业数据

提供数据录入、查询、统计和报告生成等功能

提高数据的准确性和完整性

提升数据采集工作的效率和效果

支持数据的分析和决策

提供数据的共享和交流平台

通过实现以上目标，本系统将为云南省人力资源部门和各企业提供一个便捷、高效的数据采集工具，为政府决策和企业管理提供准确、全面的数据支持。

2.2.3 项目的限制和假设

在项目实施过程中，需要考虑以下限制和假设：

系统的开发时间和成本有限，需在合理的时间内完成并控制好开发成本

系统的功能需符合相关法律法规和标准规范的要求

系统的安全性和稳定性需得到充分保障，防止数据泄露和系统崩溃等问题

用户需接受相关培训和指导，以便正确使用系统并提供准确的数据

系统的运行环境和硬件设备需满足系统要求，包括网络连接、服务器性能等方面

项目的进展和成果需及时向相关方进行汇报和评估

2.3 需求描述

2.3.1 流程需求

省管理部门需创建企业账号，企业利用该账号登录系统并提供企业基础信息，之后将信息提交给省备案。

经过备案审核通过后，企业可按规定时间每月上报本企业的就业失业情况至省局。

省局对上报数据进行汇总并以图形形式展示，然后将汇总数据上报至部委。

2.3.2功能需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能类别 | 功能名称 | 一般过程描述 |
| 企业 | 企业信息管理 | 更新企业基本资料 |
| 备案申报 | 提交企业信息备案申请 |
| 数据填报 | 填写企业的就业人数和相关数据 |
| 数据查询 | 查询以往调查期的数据状态 |
| 省 | 企业备案管理 | 查看各市已备案的企业信息 |
| 企业信息查询 | 根据需要查询备案企业的信息 |
| 报表审核与汇总 | 审核并将上报数据进行汇总 |
| 数据修改 | 修改企业已上报的数据 |
| 数据删除 | 删除历史数据记录 |
| 数据退回 | 将已上报的数据退回给企业 |
| 数据汇总查询 | 查询数据的总汇总表 |
| 数据导出 | 按报送期导出企业信息和报表数据 |
| 用户查询 | 对全省已创建用户进行条件查询 |
| 多维分析 | 使用多维方式分析全省企业岗位变动情况 |
| 图表分析 | 以图表形式分析全省企业岗位变动情况 |
| 通知管理 | 发布和删除通知信息 |
| 系统管理 | 设置上报截止时间、管理用户、监控系统运行情况 |

## 2.4 交付的成果

本项目的交付成果包括完整的软件系统“云南省企业就业失业数据采集系统”及其依赖的所有源码和相关组件，如源程序、数据库对象创建语句、可执行程序、支撑系统所需的数据库数据、配置文件、第三方模块、界面文件、界面原稿文件、声音文件、安装软件和安装软件的源程序等。

除此之外，还需要提供以下文档：

- 《云南省企业就业失业数据采集系统用户手册》

- 《云南省企业就业失业数据采集系统需求规格说明》

- 《云南省企业就业失业数据采集系统项目计划书》

- 《云南省企业就业失业数据采集系统概要设计说明书》

- 《云南省企业就业失业数据采集系统技术开发合同》

除了交付软件系统和相关文档外，我们还承诺为用户和委托单位提供系统安装、维护、运行支持以及使用培训服务，以满足云南省人力资源部门数据采集工作的需求。